ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта,  прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «15» июля  2023 г.

1. Наименование Проекта:   «Благоустройство территории кладбища в д. Кабанка Татарского района Новосибирской области»

2. Место реализации Проекта: деревня Кабанка  Татарского района Новосибирской области

Муниципальное образование : Кочневский  сельсовет Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт : деревня  Кабанка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

|  | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения ,индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 790218,46 | 790218,46 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 755936,34 | 755936,34 |
| 2.1 | средства Субсидии | 581489,49 | 581489,49 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 116297,90 | 116297,90 |
| 2.3 | Инициативные платежи , всего: | 58148,95 | 58148,95 |
| 2.3.1 | Денежные средства граждан | 58148,95 | 58148,95 |
| 2.3.2 | Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных и предпринимателей юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 34282,12 | 34282,12 |
| 3.1 | Вклад жителей поселения | 34282,12 | 34282,12 |
| 3.2 | Вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5.Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия

жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

-  Разборка деревянных заборов;

- Засыпка вручную траншей,  ямок от столбов;

- Выкашивание газонов: газонокосилкой

- Очистка участка от мусора

- Погрузка мусора   с погрузкой вручную

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Выполнен в полном объеме ______________________________________

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта – 15. 05.2023  г.

ввода объекта в эксплуатацию –   13.07.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.

Глава Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Гридин Петр Михайлович _______________________________________

Ф.И.О.                                                                             (подпись)

Руководитель инициативной группы

Фиськова Светлана Адамовна ______________________________________

Ф.И.О.                                                                             (подпись)

15.07.2023г.