СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ

КОЧНЕВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО   РАЙОНА    НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

девятой сессии

от   15.06.2016 г.                                                                                            № 36

О  принятии  комплексной   программы   «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры   на территории администрации Кочневского сельсовета на 2016-2026 года»

Заслушав  доклад  главы Кочневского сельсовета П.М. Гридина  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры   на территории администрации Кочневского сельсовета на 2016-2026 года»

Совет  депутатов  Кочневского  сельсовета  РЕШИЛ:

1.  Утвердить  комплексную   программу  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры   на территории администрации Кочневского сельсовета на 2016-2026 года» (прилагается).

2.    Решение  подлежит  опубликованию.

Главы    Кочневского   сельсовета                                               П.М. Гридин

Председатель Совета                                                                      Н.А. Гридина

депутатов Кочневского сельсовета

Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры   на территории администрации Кочневского сельсовета  на 2016-2026 г.г.»

Паспорт
муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры   территории  администрации Кочневского сельсовета  на 2016-2026 г.г.»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры территории администрации Кочневского сельсовета на 2016-2026 г.г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» -Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 №1336-р |
| Разработчик программы | администрация Кочневского сельсовета Татарского района |
| Исполнители программы | администрация Кочневского сельсовета |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Кочневского сельсовета и Совет депутатов Кочневского сельсовета |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Кочневского сельсовета |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2026 г.г. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; -ремонт пешеходных дорожек, строительство пешеходных переходов. |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Кочневского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
 демографическое развитие;
 перспективное строительство;
 состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования
 Село  Кочневка – является административным центром Кочневского сельсовета Татарского  района Новосибирской  области, оно удалено от г. Татарска на 40 км. Муниципальное  образование граничит с  Красноярским  МО на северо-востоке, с  Киевским МО на юго-востоке, с Новотроицким   МО на юго-западе и с Казачемысским МО на юге. Администрация Кочневского сельсовета удалена от областного центра на расстоянии 540 км. Территория  Кочневского сельсовета представляет собой типичную для Западно-Сибирской низменности равнину,  но с сильно сглаженными  формами рельефа: абсолютные высоты колеблются в пределах 100— 125 м над уровнем моря, пологие возвышенности чередуются с плавными понижениями. Довольно много блюдцеобразных впадин, занятых болотами.

На территории  Кочневского сельсовета расположены населенные пункты: с. Кочневка, д. Кабанка. На территории расположены две школы, дошкольное  образовательное  учреждение четыре магазина, почтовое отделение, учреждение  культуры, сельхозпредприятие ООО «Колосок», АТС, два ФАПа, МУП «Кочневское» по ОУН. На территории МО расположены следующие объекты ЖКХ:  одна котельная, тепловых сети протяженностью  1,28 км., 2 водопроводные скважины,  протяжённость сетей водоснабжения – 4,5 км., в т.ч. в с. Кочневка – 3,0 км. и в  д. Кабанка - 1,5 км. Всего в Кочневском сельсовете проживает  599 человек, число домовладений - 209, общей площадью   10639,0 м.2. В т.ч.  с. Кочневка проживает 486 человек, число  домовладений - 159, общей площадью -  8212,8 м.2. В д. Кабанка проживает 113 человек, домовладений -  50, площадью  2387,2 м.2.

  - Внешний транспорт.

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – автомобильным.  В населенных пунктах внешний транспорт не имеет больших объемов.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщение поселения с районными и областными центрами и соседними районными муниципальными образованиями

  - Общественный транспорт.

Транспорт важная составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения.

На территории поселения действует один автомобильный маршрут (понедельник, среда, пятница, воскресение).

Большинство трудовых передвижений в поселении приходилось на личный транспорт и пешеходные сообщения.

  - Характеристика улично-дорожной сети  администрации  Кочневского сельсовета

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина | Объекты, расположенные на улице |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кочневка |  |  |  |  |
| 1 | Веселая | 1082 | 5 | Жилая застройка |
| 2 | Заречная | 408 | 5 | Жилая застройка, водопроводная дамба |
| 3 | Солнечная | 470 | 5 | Жилая застройка, Котельная |
| 4 | Зеленая | 1726 | 5 | Жилая застройка, здание МБУК, торговые объекты, дом культуры, школа, ФАП, административное здание, детский сад, почта, памятник ВОВ |
| 5 | Луговая | 1000 | 5 |  |
| д. Кабанка |  |  |  |  |
| 1 | Омская | 721 | 5 | Жилая застройка |
| 2 | Школьная | 951 | 5 | Жилая застройка, Школа, ФАП, клуб, памятник ВОВ |

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Кочневского сельского поселения.
Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы: 
 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы с 2016-2026 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры

3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры. 
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. 
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет Кочневского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система дорожной деятельности 
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется администрацией Кочневского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов. 
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Кочневского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются администрация Кочневского сельского поселения и организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Кочневского сельского поселения и Совет депутатов Кочневского сельского поселения.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения; 
- снижение затрат предприятий ЖКХ; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство м. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | администрация Кочневского сельсовета | 2016-2018 | 0,01 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | администрация Кочневского сельсовета | 2017-2019 | 0,01 |
| Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах муниципального образования на основе решений настоящего Программы. | администрация Кочневского сельсовета | 2016-2019 | 0,02 |
| Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог. | администрация Кочневского сельсовета | 2016-2018 | - |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территории | администрация Кочневского сельсовета | 2016-2019 | 0,05 |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов. | администрация Кочневского сельсовета | 2016-2019 | 0,05 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов | администрация Кочневского сельсовета | 2016-2021 | 1,5 |
| Комплексное строительство дорог и тротуаров | администрация Кочневского сельсовета | 2016 | 1,2 |

Глава Кочневского сельсовета                                       П.М. Гридин