АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЧНЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА   ТАТАРСКОГО    РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ     ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04. 03. 2016 г.                                                                                               №  8

О   проведении  организационно-технических мероприятий по  защите  населения в  период прохождения весеннего паводка в 2016 году

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 14 пункт 8 Федерального закона "Об общих принципах  организации местного самоуправления  в  Российской Федерации", в целях своевременной подготовки к пропуску паводковых  вод, предотвращения подтопления объектов социальной  инфраструктуры, жилищного фонда, пропуска талых вод  в  пойме  реки  Омь:

1.  Утвердить состав  паводковой комиссии (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Кочневского сельсовета   в   2016  году  (приложение).

3. Специалисту  Ксенофонтовой А.С. информировать население о мерах по предотвращению  возможности   весеннего  затопления   территорий  домовладений   и  о   мерах    безопасности   на  водных  объектах  в  весенний  период.

4.   Контроль  за   исполнением  распоряжения  оставляю  за собой.

Глава

Кочневского сельсовета                                                          А.И.Голубев

приложение 1

к  распоряжению

от 04.03.2016 г. № 8

СОСТАВ    ПАВОДКОВОЙ    КОМИССИИ

1.  Председатель  комиссии -  Голубев А. И.  –  Глава   Кочневского сельсовета

2.  Члены комиссии  –    Гридин П. М. – директор МУП  «Кочневское» по ОУН

Астафьева Т.Л. – специалист  администрации Кочневского

сельсовета

Харитонов Н.В. – житель  с. Кочневка, ул.Заречная

- Приложение 2 к

- распоряжению                                                                                                                                                                                                   от 04.03.2016 г. №  8

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПРОПУСКУ  ПАВОДКОВЫХ  ВОД   НА

ТЕРРИТОРИИ   КОЧНЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  в  2016  году

| N п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Создание комиссии по пропуску паводковых вод | 1 квартал | Глава администрации |
| 2 . | Очистка от снега крыш, уборка снега от жилых домов, административных зданий, школ, детских учреждений и домовладений | до 05.04. 2016 г. | Домовладельцы и балансодержатели |
| 3. | Обеспечение своевременной подготовки к приему талых вод кюветов, расчистки естественных стоков талых вод | до 05.04. 2016 г. | МУП «Кочневское» по ОУН, жители поселения |
| 4. | Расчистка и ремонт кюветов ( труб, каналов), представление паводковой комиссии актов обследования состояния каналов | до 25.04. 2016 г. | МУП «Кочневское» по ОУН, население |
| 5. | Очистка улиц и подъездных дорог к объектам организаций от снега и льда | до 25.04. 2016 г. | руководители организаций и предприятий |
| 6. | Обеспечение постоянного контроля за уровнем воды в реке Омь и состоянием земляного вала (дамбы) | на период паводка | Глава МО., паводковая комиссия |